Résumé de l’intervention de notre expert GdP :

* Discussion sur l’avancement du projet : nous nous sommes divisés en deux sous-groupes. Un groupe travaillant sur la programmation pour faire déplacer le robot. Dès que cette étape sera achevée, nous allons commencer à faire les tests sur le prototype. Entre temps, l’autre groupe s'occupe de l’interface graphique ainsi que la communication et le site Web.
* Mise au point sur notre rapport déjà envoyé : Et donc à nous de faire : 1- Corriger le Gantt ( le mettre à jour parce que nous sommes en retard ) 2- Commencer les tests unitaires ( il est temps) 3- Faire une documentation détaillée sur tout ce qu’on a fait ou nous sommes entrain de faire pour que tout soit clair pour les suivants.